Baccalauréat technologique STT

Spécialité Informatique & Gestion

SESSION 2004

Étude de cas

Durée : 4 heures

Coefficient : 8

Ce dossier comporte 26 pages, annexes comprises.

Les annexes A, B, C, D, E, F et G sont à compléter

et à rendre avec la copie.

L’usage de la calculatrice est autorisé conformément à la circulaire n°99-186 du 16/11/1999. Il doit s’agir d’une « calculatrice de poche à fonctionnement autonome sans imprimante et sans aucun moyen de transmission ».

ÉTUDE DE CAS

MATÉRIELS ET DOCUMENTS AUTORISÉS

Calculatrice

Règle à dessiner les symboles de l’informatique

Lexique SQL sans commentaire, sans exemple d’utilisation ni annotation manuscrite

Plan comptable général (liste des comptes uniquement)

Barème

indicatif

Dossier 1 :	La gestion d’un projet	7 points

Dossier 2 :	La gestion des investissements et des coûts	6 points

Dossier 3 :	L’analyse des temps et des devis	4 points

Dossier 4 :	La planification, la qualité et la sécurité d’un projet	3 points

------------

20 points

Liste des annexes à utiliser :

Annexe 1 :	Prévisions de chiffre d’affaires et charges (hors loyers) supplémentaires engendrés par la location du matériel informatique

Annexe 2 :	Éléments de calcul du coût de production pour le projet « festival de musique »

Annexe 3 :	Table récapitulative du temps passé sur les projets

Annexe 4 :	Temps de main d’œuvre total inscrit sur les devis

Annexe 5 :	Extrait du graphe d’ordonnancement

Annexe 6 :	Extrait du calendrier 2003

Annexe 7 :	Qualité du logiciel

Liste des annexes à rendre :

Annexe A :	Schéma conceptuel des données

Annexe B :	Schéma relationnel

Annexe C :	Étude de la rentabilité du matériel financé par crédit-bail

Annexe D :	Coût de revient du projet « festival de musique »

Annexe E :	Algorithme de l’écart de temps de main d’œuvre sur devis

Annexe F :	Trace pour les projets P0314 et P0315

Annexe G :	Tableau de suivi de l’avancement du projet P0317

Les annexes A, B, C, D, E, F et G sont à compléter.

Elles sont fournies en deux exemplaires, l’un à titre d’essai,

l’autre devant être collé ou agrafé à la copie.

Web Entreprise Design (W.E.D.) est une entreprise spécialisée dans les activités de création de cybersites (sites web) et participe au développement de portails e-business (commerce électronique). Elle produit des applications Internet mobile, de communication interactive, et propose, en partenariat étroit avec des agences de communication (opérateurs télécoms, prestataires de réseaux) des solutions complètes (accès haut débit, hébergement, réseaux et sécurité).

Elle est dirigée par un Président-Directeur Général, Monsieur Weber.

Son organisation comprend deux départements : artistique et technique.

Elle travaille pour 300 clients essentiellement situés en France. Elle a également quelques clients à l’étranger : elle a notamment décroché un important marché avec un client de Tokyo.

Dossier 1	La gestion d’un projet

ANNEXES À EXPLOITER ET À COMPLÉTER

-	Annexe A :	Schéma conceptuel des données

-	Annexe B :	Schéma relationnel

WED utilise un SGBD-R pour assurer une partie de la gestion de son personnel et de ses projets.

Un projet est réalisé par un ou plusieurs concepteurs. Chacun consacre un certain temps pour produire la partie du projet dont il a la charge. Un concepteur appartient soit au département artistique, soit au département technique.

Chaque département est dirigé par un seul directeur qui est lui-même un concepteur.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.1 | En vous appuyant sur les informations ci-dessus, compléter les cardinalités manquantes de l’Annexe A et justifier vos propositions. |
| 1.2 | Expliquer les cardinalités qui caractérisent les rôles des entités CONCEPTEUR et DÉPARTEMENT dans l’association DIRIGER. |
| 1.3 | Pourquoi la propriété « Tpspassé » fait-elle partie de l’association RÉALISER ? Pourquoi n’est-elle pas une propriété des entités PROJET ou CONCEPTEUR ? |
| 1.4 | Compléter le schéma relationnel de l’Annexe B. |

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.5 | À l’aide du schéma relationnel de l’Annexe B, réaliser les requêtes suivantes dans le formalisme de votre choix : a) La date du début et la date de fin du projet dont le nom est BOLPA, b) Les numéros des concepteurs qui ont réalisé le projet référencé AB48, ainsi que la raison sociale du client, c) Sachant que le projet dont le nom est PHELDA est terminé, indiquer le temps total passé par l’ensemble des concepteurs de ce projet. |

L’entreprise souhaite utiliser la base de données Gestion du personnel et des projets pour calculer les coûts de main d’œuvre dans le coût des projets.

C’est la qualification du concepteur qui détermine le coût horaire de rémunération (charges comprises).

Chaque concepteur a une qualification caractérisée par un code et un libellé (par exemples : IG pour infographiste, DPHP pour développeur en langage PHP).

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.6 | Modifier le schéma conceptuel de l’Annexe A pour tenir compte de ces nouvelles informations. |

Pour une meilleure analyse du temps de travail des salariés du département artistique et du département technique, Monsieur Weber souhaite connaître le temps passé à une date précise sur un projet par un concepteur donné.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.7 | Modifier en conséquence le schéma conceptuel de l’Annexe A pour répondre aux besoins du directeur. |

Dossier 2	La gestion des investissements et des coûts

ANNEXES À EXPLOITER

-	Annexe 1 :	Prévisions de chiffre d’affaires et charges (hors loyers) supplémentaires
engendrés par la location du matériel informatique

-	Annexe 2 :	Éléments de calcul du coût de production pour le projet « festival de musique »

ANNEXES À COMPLÉTER

-	Annexe C :	Étude de la rentabilité du matériel financé par crédit-bail

-	Annexe D :	Coût de revient du projet « festival de musique »

Web Entreprise Design souhaite augmenter sa capacité de production, mais elle ne désire pas acquérir le matériel informatique car l’obsolescence de ce type d’équipement est importante. Elle préfère souscrire un contrat de crédit-bail sur trois ans sans opter pour l’achat au terme.

Le montant du loyer annuel est de 8 000 € HT payable à la fin de chacune des trois années.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 2.1. | L’entreprise va-t-elle supporter des charges d’amortissement sur le matériel informatique loué ? Justifier votre réponse. |
| 2.2. | À partir des éléments ci-dessus et des informations de l’Annexe 1, compléter le tableau des flux de trésorerie de l’Annexe C. Calculer la valeur actuelle nette (VAN) et commenter le résultat obtenu. |

Grâce à ce nouvel équipement, l’entreprise va conduire différents projets, notamment un projet de création de site Internet pour un célèbre festival de musique.

La réalisation de ce projet concerne le département artistique pour la partie graphisme / animation, le département technique pour la création et la gestion de la base de données.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 2.3. | À partir des informations de l’Annexe 2, compléter les tableaux qui permettent d’obtenir le coût de revient du projet de l’Annexe D : - Coût des unités d’œuvre - Coût de production - Coût de revient |
| 2.4. | En supposant que le coût de revient du projet s’élève à 33 000 € et que W.E.D. souhaite réaliser sur ce projet une marge bénéficiaire de 10 % du coût de revient, quel doit être le prix facturé TTC (taux de TVA 19,6 %) ? |

Dossier 3	L’analyse des temps et des devis

ANNEXES À EXPLOITER

-	Annexe 3 :	Table récapitulative du temps passé sur les projets

-	Annexe 4 :	Temps de main d’œuvre total inscrit sur les devis

ANNEXES À EXPLOITER ET À COMPLÉTER

-	Annexe E :	Algorithme de l’écart de temps de main d’œuvre sur devis

-	Annexe F :	Trace pour les projets P0314 et P0315

L’entreprise souhaite suivre de manière rigoureuse le temps réellement passé sur chaque projet.

En effet, manifestement, les temps prévus proposés dans les devis sont souvent dépassés, ce qui entraîne un surcoût qui ne peut pas être facturé au client.

Le Président-Directeur Général, Monsieur Weber, voudrait que soient distingués :

- Cas n° 1 :	les projets pour lesquels le temps réel dépasse de plus de 10 % le temps initialement prévu ; ils donneraient lieu à un rapport de la direction technique,

- Cas n° 2 :	les projets pour lesquels le temps réel dépasse de moins de 10 % le temps initialement prévu ; ils seraient étudiés pour repérer les dysfonctionnements éventuels,

- Cas n° 3 :	les projets pour lesquels le temps réel ne dépasse pas le temps initialement prévu ; ils seraient considérés comme positifs.

Un algorithme a été ébauché (Annexe E) afin d’analyser les temps passés sur chaque devis.

La table RÉALISER contient les données nécessaires à la réalisation du traitement envisagé.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 3.1. | En complétant l’Annexe F à l’aide des Annexes E, 3 et 4, réaliser la trace de l’algorithme de l’Annexe E pour les projets P0314 et P0315. |
| 3.2. | Compléter l’algorithme de l’Annexe E afin que soit affiché un message permettant de distinguer les cas définis par Monsieur Weber. Vous utiliserez les variables Tauxdépass et Message définies au début de l’algorithme. |

Dossier 4	 La planification, la qualité et la sécurité d’un projet

ANNEXES À EXPLOITER

-	Annexe 5 :	Extrait du graphe d’ordonnancement

-	Annexe 6 :	Extrait du calendrier 2003

-	Annexe 7 :	Qualité du logiciel

ANNEXE À EXPLOITER ET À COMPLÉTER

-	Annexe G : 	Tableau de suivi de l’avancement du projet P0317

W.E.D. développe pour une société française un logiciel d’achat en ligne, qui doit permettre à ses clients de consulter les produits et les offres commerciales, de commander et de payer via Internet.

W.E.D. réalise un suivi minutieux de ce projet. Elle a divisé le projet global en tâches qui ont été ordonnancées à l’aide d’un graphe permettant de suivre l’avancement du projet au jour le jour, à partir d’un tableau d’avancement de projet.

Le client est très préoccupé par la qualité du logiciel (ergonomie, fiabilité etc.) et la sécurisation des achats en ligne.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 4.1. | À l’aide de l’Annexe 6, compléter les dates prévisionnelles manquantes (tâches 9 et 10) dans le tableau d’avancement de projet de l’Annexe G. |

La tâche « Sécurisation du programme » qui vient de s’achever a duré 29 jours au lieu des 21 jours initialement prévus.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 4.2. | À l’aide de l’Annexe 6, compléter le tableau d’avancement de projet de l’Annexe G pour la tâche « Sécurisation du programme ». |
| 4.3. | À l’aide des Annexes 5 et 6, étudier la répercussion éventuelle de l’allongement de cette tâche sur la durée du projet et la date de fin de projet. |

La tâche « Tests qualité » contrôle les différents critères retenus qui attestent de la qualité exigée par le client, notamment la sécurisation.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 4.4. | Parmi les qualités énumérées dans l’Annexe 7, indiquer selon vous les trois qualités principales que doit posséder un logiciel d’achat en ligne du point de vue de l’utilisateur (acheteur en ligne potentiel). Argumenter vos choix. |

Annexe 1 :	Prévisions de chiffres d’affaires et charges (hors loyers) supplémentaires engendrés par la location du matériel informatique

| Année | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| CA prévisionnels supplémentaires | 25 000 € | 28 000 € | 29 000 € |
| Charges prévisionnelles supplémentaires | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € |

Taux d’imposition : 33,1/3 %.

Taux d’actualisation de ce projet d’investissement : 6 %.

Annexe 2 :	Éléments de calcul du coût de production pour le projet « festival de musique »

| Département | Main d’œuvre directe |  |
| --- | --- | --- |
|  | Temps (en heures) | Qualification |
| Artistique(graphisme et animation) | 250 | Niveau 1 |
|  | 50 | Niveau 2 |
| Technique (base de données) | 100 | Niveau 1 |
|  | 140 | Niveau 2 |
|  | 20 | Niveau 4 |

| Coût de la main d’œuvre directe (charges patronales comprises) |  |
| --- | --- |
| Qualification | Coût horaire |
| Niveau 1 | 35 € |
| Niveau 2 | 42 € |
| Niveau 3 | 60 € |
| Niveau 4 | 100 € |

Annexe 3 :	Table récapitulative du temps passé sur les projets

TABLE RÉALISER (extrait) : liste des projets avec le temps passé par chaque concepteur

| RÉALISER.Refproj | RÉALISER.Numconcept | RÉALISER.Tpspassé |
| --- | --- | --- |
| P0314 | 5 | 20,00 |
| P0314 | 7 | 11,50 |
| P0314 | 10 | 8,00 |
| P0315 | 7 | 15,00 |
| P0315 | 9 | 25,00 |
| P0315 | 10 | 19,50 |
| P0315 | 11 | 42,25 |
| P0316 | 2 | 16,00 |
| … | … | … |

Refproj :	numéro du projet

Numconcept :	numéro du concepteur

Tpspassé :	temps passé par le concepteur sur le projet

Annexe 4 :	Temps de main d’œuvre total inscrit sur les devis

| Référence du projet | Temps prévu |
| --- | --- |
| P0314 | 25,00 |
| P0315 | 105,00 |

Annexe 5 :	Extrait du graphe d’ordonnancement

qualité TESTS

5

DEBUT

FIN

…..

…..

120

120

0

0

95

95

Sécurisation
du

programme

21

60

74

Légende :

Chemin critique :

Tâches hors chemin critique :

Durée de la tâche en jours

Nom de la tâche

Date de début au plus tard en jours

Date de début au plus tôt en jours

Annexe 6 :	Extrait du calendrier 2003

Remarque :	Les jours non travaillés sont tramés (samedi, dimanche et jours fériés).

|  | Mars 2003 | Avril 2003 | Mai 2003 | Juin 2003 | Juillet 2003 | Août 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi |  |  |  |  |  |  |
| Mardi |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Mercredi |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Jeudi |  | 3 | 1 |  | 3 |  |
| Vendredi |  | 4 | 2 |  | 4 | 1 |
| Samedi | 1 | 5 | 3 |  | 5 | 2 |
| Dimanche | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| Lundi | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Mardi | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| Mercredi | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| Jeudi | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 |
| Vendredi | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 |
| Samedi | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 |
| Dimanche | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 |
| Lundi | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 |
| Mardi | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 |
| Mercredi | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 |
| Jeudi | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 |
| Vendredi | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 |
| Samedi | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 |
| Dimanche | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 |
| Lundi | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 |
| Mardi | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 |
| Mercredi | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 |
| Jeudi | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 |
| Vendredi | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 |
| Samedi | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 |
| Dimanche | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 |
| Lundi | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 |
| Mardi | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 |
| Mercredi | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 |
| Jeudi | 27 |  | 29 | 26 | 31 | 28 |
| Vendredi | 28 |  | 30 | 27 |  | 29 |
| Samedi | 29 |  | 31 | 28 |  | 30 |
| Dimanche | 30 |  |  | 29 |  | 31 |
| Lundi | 31 |  |  | 30 |  |  |

Annexe 7 :	Qualité du logiciel

Selon les domaines, la notion de qualité peut prendre plusieurs définitions.

En génie logiciel, la qualité du logiciel est appréciée par des critères qui dépendent, entre autres, du domaine de l’application et des outils utilisés.

Parmi ces critères, nous retiendrons :

- fiabilité (ou robustesse) :	aptitude d’un produit logiciel à fonctionner dans des conditions anormales

- extensibilité :	facilité avec laquelle un logiciel se prête à une modification ou à une extension des fonctions qui lui sont demandées

- réutilisabilité :	aptitude d’un logiciel à être réutilisé, en tout ou en partie, dans de nouvelles applications

- compatibilité :	facilité avec laquelle un logiciel peut être combiné avec d’autres logiciels

- efficacité :	utilisation optimale des ressources matérielles

- portabilité :	facilité avec laquelle un logiciel peut être transféré sous différents environnements matériels et logiciels

- vérifiabilité :	facilité de préparation des procédures de test

- intégrité :	aptitude d’un logiciel à protéger son code et ses données contre des accès non autorisés

- facilité d’emploi :	facilité d’apprentissage, d’utilisation, de préparation des données, d’interprétation des erreurs et de rattrapage en cas d’erreur d’utilisation

Annexe A :	Schéma conceptuel des données

(à compléter et à rendre avec la copie)

PROJET

REFPROJ

Nomproj

Thème

Datedébut

Datefin

CLIENT

NUMCLI

Raisonsoccli

Adruecli

Cpcli

Villecli

DEPARTEMENT

CODEDEPT

Intitulé

REALISER

Tpspassé

CONCERNER

RATTACHER

1,n

1,1

1,n

1,n

DIRIGER

0,1

1,1

CONCEPTEUR

NUMCONCEPT

Nomconcept

Adrconcept

Cpconcept

Villeconcept

Annexe A :	Schéma conceptuel des données

(à compléter et à rendre avec la copie)

PROJET

REFPROJ

Nomproj

Thème

Datedébut

Datefin

CLIENT

NUMCLI

Raisonsoccli

Adruecli

Cpcli

Villecli

DEPARTEMENT

CODEDEPT

Intitulé

REALISER

Tpspassé

CONCERNER

RATTACHER

1,n

1,1

1,n

1,n

DIRIGER

0,1

1,1

CONCEPTEUR

NUMCONCEPT

Nomconcept

Adrconcept

Cpconcept

Villeconcept

Annexe B :	Schéma relationnel

(à compléter et à rendre avec la copie)

CLIENT	(NUMCLI, Raisonsoccli, Adruecli, Cpcli, Villecli)

PROJET	(REFPROJ, Nomproj, Thème, Datedébut, Datefin, NUMCLI#)

RÉALISER	(REFPROJ#, NUMCONCEPT#, Tpspassé)

Annexe B :	Schéma relationnel

(à compléter et à rendre avec la copie)

CLIENT	(NUMCLI, Raisonsoccli, Adruecli, Cpcli, Villecli)

PROJET	(REFPROJ, Nomproj, Thème, Datedébut, Datefin, NUMCLI#)

RÉALISER	(REFPROJ#, NUMCONCEPT#, Tpspassé)

Annexe C :	Étude de la rentabilité du matériel financé par crédit-bail

(à compléter et à rendre avec la copie)

| Période | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes prévisionnelles |  |  |  |
| Charges prévisionnelles |  |  |  |
| Loyers |  |  |  |
| Résultat avant impôt sur les sociétés |  |  |  |
| Impôt sur les sociétés |  |  |  |
| Flux nets de trésorerie |  |  |  |
| Flux nets de trésorerie actualisés |  |  |  |

Annexe C :	Étude de la rentabilité du matériel financé par crédit-bail

(à compléter et à rendre avec la copie)

| Période | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes prévisionnelles |  |  |  |
| Charges prévisionnelles |  |  |  |
| Loyers |  |  |  |
| Résultat avant impôt sur les sociétés |  |  |  |
| Impôt sur les sociétés |  |  |  |
| Flux nets de trésorerie |  |  |  |
| Flux nets de trésorerie actualisés |  |  |  |

Annexe D :	Coût de revient du projet « festival de musique »

(à compléter et à rendre avec la copie)

Tableau des charges indirectes

Ci-dessous le tableau de répartition des charges indirectes prévisionnelles annuelles en euros dans trois centres principaux d’analyse.

|  | Centre artistique | Centre technique | Centre distribution |
| --- | --- | --- | --- |
| Totaux après répartition primaire | 80 000,00 € | 123 200,00 € | 90 000,00 € |
| Nature de l’unité d’œuvre ou du taux de frais | 1 heure de MOD | 1 heure de MOD | 1 € de coût de production |
| Nombre d’unités d’œuvre ou assiette de taux de frais | 8 000 | 7 000 | 1 000 000 |
| Coût de l’unité d’œuvre ou taux de frais |  |  |  |

Tableau du coût de production

| Éléments du coût de production | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre directe |  |  |  |
| Charges indirectes - artistique - technique |  |  |  |
| Coût de production du projet |  |  |  |

Tableau du coût de revient

| Éléments du coût de revient | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût de production du projet |  |  |  |
| Coût de distribution |  |  |  |
| Coût de revient |  |  |  |

Annexe D :	Coût de revient du projet « festival de musique »

(à compléter et à rendre avec la copie)

Tableau des charges indirectes

Ci-dessous le tableau de répartition des charges indirectes prévisionnelles annuelles en euros dans trois centres principaux d’analyse.

|  | Centre artistique | Centre technique | Centre distribution |
| --- | --- | --- | --- |
| Totaux après répartition primaire | 80 000,00 € | 123 200,00 € | 90 000,00 € |
| Nature de l’unité d’œuvre ou du taux de frais | 1 heure de MOD | 1 heure de MOD | 1 € de coût de production |
| Nombre d’unités d’œuvre ou assiette de taux de frais | 8 000 | 7 000 | 1 000 000 |
| Coût de l’unité d’œuvre ou taux de frais |  |  |  |

Tableau du coût de production

| Éléments du coût de production | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre directe |  |  |  |
| Charges indirectes - artistique - technique |  |  |  |
| Coût de production du projet |  |  |  |

Tableau du coût de revient

| Éléments du coût de revient | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût de production du projet |  |  |  |
| Coût de distribution |  |  |  |
| Coût de revient |  |  |  |

Annexe E :	Algorithme de l’écart de temps de main d’œuvre sur devis

(à compléter et à rendre avec la copie)

Déclaration des variables

Table RÉALISER contenant	/* la table RÉALISER est présentée en Annexe 3

Enregistrement

Refproj :	entier	/*	Numéro du projet

Numconcept :	entier	/*	Numéro du concepteur

Tpspassé :	entier	/*	Temps passé par le concepteur sur le projet

Fin enregistrement

Rpc :	Texte	/*	Référence du projet en cours

Tpstot :	Réel	/*	Temps total en main d’œuvre d’un projet

Tpsdevis :	Réel	/*	Temps total en main d’œuvre du devis

Tpsécart :	Réel	/*	Différence entre le temps devis et le temps réel projet

Message :	Texte	/*	Message renvoyé pour commenter l’écart

Tauxdépass :	Réel	/*	Taux de dépassement du temps alloué

DÉBUT

10	OUVRIR Table RÉALISER

20	LIRE Premier Enregistrement Table RÉALISER

30	TANT QUE NON FIN Table RÉALISER

40	Rpc  RÉALISER.Refproj

50	Tpstot  0

60	TANT QUE Rpc = RÉALISER.Refproj

70	Tpstot  Tpstot + RÉALISER.Tpspassé

80	LIRE Enregistrement Suivant Table RÉALISER

90	FIN TANT QUE

100	AFFICHER	« Quel est le nombre d’heures inscrit dans le devis ? »

110	SAISIR	Tpsdevis

120	Tpsécart  Tpstot - Tpsdevis

300	FIN TANT QUE

310	FERMER Table RÉALISER

FIN

Annexe E :	Algorithme de l’écart de temps de main d’œuvre sur devis

(à compléter et à rendre avec la copie)

Déclaration des variables

Table RÉALISER contenant	/* la table RÉALISER est présentée en Annexe 3

Enregistrement

Refproj :	entier	/*	Numéro du projet

Numconcept :	entier	/*	Numéro du concepteur

Tpspassé :	entier	/*	Temps passé par le concepteur sur le projet

Fin enregistrement

Rpc :	Texte	/*	Référence du projet en cours

Tpstot :	Réel	/*	Temps total en main d’œuvre d’un projet

Tpsdevis :	Réel	/*	Temps total en main d’œuvre du devis

Tpsécart :	Réel	/*	Différence entre le temps devis et le temps réel projet

Message :	Texte	/*	Message renvoyé pour commenter l’écart

Tauxdépass :	Réel	/*	Taux de dépassement du temps alloué

DÉBUT

10	OUVRIR Table RÉALISER

20	LIRE Premier Enregistrement Table RÉALISER

30	TANT QUE NON FIN Table RÉALISER

40	Rpc  RÉALISER.Refproj

50	Tpstot  0

60	TANT QUE Rpc = RÉALISER.Refproj

70	Tpstot  Tpstot + RÉALISER.Tpspassé

80	LIRE Enregistrement Suivant Table RÉALISER

90	FIN TANT QUE

100	AFFICHER	« Quel est le nombre d’heures inscrit dans le devis ? »

110	SAISIR	Tpsdevis

120	Tpsécart  Tpstot - Tpsdevis

300	FIN TANT QUE

310	FERMER Table RÉALISER

FIN

Annexe F :	Trace pour les projets P0314 et P0315

(à compléter et à rendre avec la copie)

| REALISER. Refproj | REALISER. Numconcept | REALISER. Tpspassé | Rpc | Tpstot | Tpsdevis | Tpsécart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Annexe F :	Trace pour les projets P0314 et P0315

(à compléter et à rendre avec la copie)

| REALISER. Refproj | REALISER. Numconcept | REALISER. Tpspassé | Rpc | Tpstot | Tpsdevis | Tpsécart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Annexe G :	Tableau de suivi de l’avancement du projet P0317

(à compléter et à rendre avec la copie)

| FICHE DE SUIVI DE PROJET Projet n° P0317 Date début 03/03/2003 Client 411417 Date fin prévue 22/08/2003 Objet Achat en ligne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de tâche | Intitulé | Durée prévue | Durée réelle | Date prévisionnelle de fin | Date réelle de fin |
| 1 | Conception algorithmique | 8 | 8 | 12/03/2003 | 12/03/2003 |
| 2 | Encodage | 2 | 2 | 14/03/2003 | 14/03/2003 |
| 3 | Test niveau 1 | 4 | 4 | 20/03/2003 | 20/03/2003 |
| … | … | … | … | … | … |
| 8 | Optimisation du code | 5 | 5 | 28/05/2003 | 28/05/2003 |
| 9 | Sécurisation du programme | 21 |  |  |  |
| 10 | Tests qualité | 5 |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| 14 | Mise en point finale | 2 | 2 | 22/08/2003 |  |

Nota :	Les tâches présentées dans ce tableau sont consécutives et ne se chevauchent pas.

Annexe G :	Tableau de suivi de l’avancement du projet P0317

(à compléter et à rendre avec la copie)

| FICHE DE SUIVI DE PROJET Projet n° P0317 Date début 03/03/2003 Client 411417 Date fin prévue 22/08/2003 Objet Achat en ligne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de tâche | Intitulé | Durée prévue | Durée réelle | Date prévisionnelle de fin | Date réelle de fin |
| 1 | Conception algorithmique | 8 | 8 | 12/03/2003 | 12/03/2003 |
| 2 | Encodage | 2 | 2 | 14/03/2003 | 14/03/2003 |
| 3 | Test niveau 1 | 4 | 4 | 20/03/2003 | 20/03/2003 |
| … | … | … | … | … | … |
| 8 | Optimisation du code | 5 | 5 | 28/05/2003 | 28/05/2003 |
| 9 | Sécurisation du programme | 21 |  |  |  |
| 10 | Tests qualité | 5 |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| 14 | Mise en point finale | 2 | 2 | 22/08/2003 |  |

Nota :	Les tâches présentées dans ce tableau sont consécutives et ne se chevauchent pas.