Baccalauréat technologique STT

Spécialité Informatique & Gestion

SESSION 2005

Étude de cas

Durée : 4 heures

Coefficient : 8

Ce dossier comporte 22 pages, annexes comprises.

Les annexes A, B et C sont à compléter

et à rendre avec la copie.

Toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables alphanumériques,

sont autorisées pour cette épreuve, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimantes. L’échange des calculatrices entre les candidats est interdit.

# ÉTUDE DE CAS

MATÉRIELS ET DOCUMENTS AUTORISÉS

## Calculatrice

Règle à dessiner les symboles de l’informatique

Lexique SQL sans commentaire, sans exemple d’utilisation ni annotation manuscrite

Plan comptable général (liste des comptes uniquement)

Barème

Liste des dossiers	indicatif

Dossier 1	Gestion de l’activité	7 points

Dossier 2	Gestion d’un projet	4 points

Dossier 3	Calcul de la rémunération mensuelle des commerciaux	5 points

Dossier 4	Étude de rentabilité	4 points

---------------

20 points

Liste des annexes

Annexe 1	Dictionnaire des données

Annexe 2	Factures des fournisseurs

Annexe 3	Fiche technique – Nomenclature des chauffe-eau

Annexe 4	Compléments du dictionnaire des données

Annexe 5	Graphe MPM d’une installation

Annexe 6	Coûts d’achat des pièces

Annexe A	Schéma conceptuel des données

Annexe B	Schéma relationnel

Annexe C 	Algorithme principal

Les annexes A, B et C sont à compléter.

Elles sont fournies en deux exemplaires, l'un à titre d'essai,

l'autre devant être collé ou agrafé à la copie.

Présentation du thème

CESA (Chauffe Eau Solaire Antillais) est une SARL au capital de 150 000 €. Elle est implantée depuis deux décennies à Fort-de-France en Martinique, dans les Antilles françaises.

Intervenant dans le secteur du bâtiment (second œuvre), elle conçoit, fabrique techniquement et commercialise des chauffe-eau solaires en acier inox.

Un chauffe-eau est constitué d’un réservoir inox cylindrique placé à l’intérieur d’un caisson isolé thermiquement et fermé par une vitre opaque. Le schéma suivant représente l’ensemble des pièces utilisées pour la fabrication.

Parclose

Embout

Vis

Vitreee

Réservoir inox

Caisson

Patte fixation

Ce procédé destiné à la production d’eau chaude sanitaire en circuit fermé est utilisable dans toute région où le risque de gel est inexistant. Son implantation se fait sur tout type de toiture, de terrasse et même au sol par le biais de supports ou pattes de fixation.

CESA propose deux modèles de chauffe-eau fabriqués dans son atelier :

- Modèle CES080 :	un chauffe-eau solaire d’une capacité de 80 litres pour les foyers de 2 personnes maximum ;

- Modèle CES200 :	un chauffe-eau solaire d’une capacité de 200 litres pour les foyers de 4 personnes maximum.

L’entreprise est dirigée par M. GUY, gérant salarié de la société, et emploie :

- cinq salariés à temps plein pour l’exploitation quotidienne de l’activité : gérant, secrétaire comptable, coursier-magasinier, deux opérateurs (un soudeur, un monteur) ;

- trois commerciaux couvrant chacun une zone géographique du département (Nord, Centre et Sud) de la Martinique ;

L’entreprise sous-traite l’installation des chauffe-eau auprès de quatre artisans agréés.

### Dossier 1 Gestion de l’activité

Annexes à exploiter :

- Annexe 1 :	Dictionnaire des données

- Annexe 2 :	Factures des fournisseurs

- Annexe 3 :	Fiche technique – Nomenclature des chauffe-eau

- Annexe 4 :	Compléments du dictionnaire des données

- Annexe A :	Schéma conceptuel des données

- Annexe B :	Schéma relationnel

Annexes à compléter :

- Annexe A :	Schéma conceptuel des données

- Annexe B :	Schéma relationnel

Le gérant de la société CESA a décidé d’informatiser la gestion des commandes de chauffe-eau solaires. Celle-ci est actuellement assurée manuellement par l’ensemble des commerciaux sur un carnet de commandes édité spécialement pour la société.

Un commercial remplit un bon de commande pour un client donné.

La société ne gère pas de stock de chauffe-eau solaires : un délai de fabrication est donc défini à l’établissement de la commande. À l’expiration du délai de fabrication, un artisan est affecté à la commande. Ce dernier est alors chargé d’effectuer l’installation et la mise en service du (ou des) chauffe-eau commandés

M. GUY souhaite mettre en place une base de données de gestion des commandes des chauffe-eau. Il vous fournit le schéma conceptuel des données relatif à la gestion des commandes (Annexe A), à partir d’une étude préalable menée sur le système d’information.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Placer sur l’Annexe A les cardinalités manquantes entre COMMANDE et INSTALLER et justifier votre choix d’après l’énoncé. |
| 1.2. | Le client René Barzotti, propriétaire d’un hôtel sur l’île, commande un chauffe-eau CES080 et quatre chauffe-eau CES200. Monsieur Colomb, nouveau commercial dans la société, se demande s’il doit remplir un ou deux bons de commandes pour M. Barzotti. D’après l’Annexe A, indiquer pourquoi M. Colomb peut ne remplir qu’un seul bon de commande. |
| 1.3. | La propriété MontTotHT est obtenue à la commande par le calcul suivant : somme (QteCom * PxVenteHT) Justifier la présence de cette propriété calculée dans le SCD (entité COMMANDE de l’Annexe A). |

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.4 | À partir du schéma conceptuel de l’Annexe A, compléter le schéma relationnel fourni en Annexe B. |

La base de données a été créée au moyen d’un système de gestion de bases de données relationnel (SGBDR).

M. GUY vous demande de rechercher des informations dans la base de données.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.5. | En utilisant le formalisme de votre choix (SQL ou algèbre relationnelle) et l’Annexe B, formuler les requêtes qui permettent d’obtenir les informations suivantes : - Le nom et le prénom des commerciaux des zones « Nord » et « Sud ». - La liste des commandes (numéro de commande) passées auprès du commercial Monsieur COLONNETTE au cours du mois de janvier 2005. - Le nombre de commandes passées par client (numéro et nom du client). |

Le gérant souhaite modéliser la gestion des pièces utilisées pour la fabrication des chauffe-eau. Il pourra ainsi mieux répondre au délai de fabrication négocié avec chaque client.

L’entreprise CESA se procure les pièces auprès de différents fournisseurs (Annexe 2), qui révisent régulièrement leurs prix.

La composition de chaque chauffe-eau est décrite en Annexe 3.

Pour éviter les ruptures de stock, CESA a déterminé un stock d’alerte pour chacune des pièces.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.6. | Après l’informatisation de la facturation des pièces, la secrétaire comptable devra affecter en interne un numéro de facture-fournisseur pour chaque facture reçue. Expliquer pourquoi. |
| 1.7. | En remarquant que la patte de fixation du caisson est présente sur les factures de TechnoSolar et SolarComposants (Annexe 2), expliquer pourquoi l’entreprise CESA a mis en place un double référencement des pièces : RefPiece et RefFour (Annexe 4). |
| 1.8. | À partir des Annexes 2, 3 et 4 et des informations ci-dessus, compléter le schéma conceptuel des données de l’Annexe A concernant la modélisation des pièces (gestion et facturation). |

### Dossier 2 Gestion d’un projet

Annexe à exploiter :

- Annexe 5 :	Graphe MPM d’une installation

La société CESA a reçu un projet d’installation de chauffe-eau solaires (Modèle CES200) pour un groupe hôtelier.

Afin de maîtriser la planification des différentes tâches et le délai de livraison annoncé au client, M.GUY a décidé d’utiliser un logiciel de gestion de projet.

Les différentes tâches du projet sont les suivantes :

| Code de la tâche | Description de la tâche | Durée | Tâches antérieures |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Étude préalable : définition des besoins. | 1 jour | - |
| B | Rédaction du cahier des charges. | 2 jours | A |
| C | Présentation du cahier des charges et validation par le groupe hôtelier. | 1 jour | B |
| D | Approvisionnement en pièces. | 5 jours | C |
| E | Fabrication des chauffe-eau solaires. | 3 jours | D |
| F | Affectation d’un artisan installateur. | 1 jour | D |
| G | Pose et mise en service des chauffe-eau solaires. | 4 jours | E et F |
| H | Test de fonctionnement des équipements. | 2 jours | G |
| I | Contrôle qualité et validation des installations par CESA. | 3 jours | H |

Le graphe MPM correspondant à la mise en place du projet est présenté en Annexe 5.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Donner la durée minimale de réalisation du projet. |
| 2.2. | Au bout de combien de jours le projet sera-t-il validé par le groupe hôtelier ? |
| 2.3. | Dans le cas d’un retard d’approvisionnement des pièces, la durée minimale de réalisation du projet est-elle modifiée ? Justifier. |
| 2.4. | Déterminer la marge totale de la tâche F, et donner sa signification. |

Au vu des récents cyclones dans la région, M. GUY a décidé de renforcer la fixation des chauffe-eau sur le toit. Avant la pose et la mise en service des chauffe-eau, l’artisan devra renforcer la structure métallique du toit à l’endroit où seront installés les chauffe-eau. Dès que l’artisan sera informé de son affectation au projet, il pourra commencer cette tâche supplémentaire d’une durée prévue de 3 jours.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 2.5. | Indiquer quelle sera l’incidence de cette nouvelle tâche sur la durée du projet. Justifier. |
| 2.6. | Pour quelle tâche M. GUY aura-t-il une marge de manœuvre ? Indiquer la durée de cette dernière et justifier votre réponse. |

### Dossier 3 Calcul de la rémunération mensuelle des commerciaux

Annexe à exploiter et à compléter :

- Annexe C :	Algorithme principal

M. GUY souhaite automatiser les éléments de calcul des rémunérations brutes mensuelles des commerciaux.

La rémunération brute mensuelle d’un commercial comprend trois éléments :

- un montant fixe négocié au moment de son embauche,

- des indemnités de frais (déplacement, frais de repas…) versées suivant la zone de travail :

| Libellé de zone | Montant forfaitaire |
| --- | --- |
| Nord | 140 € |
| Centre | 120 € |
| Sud | 135 € |

- une commission calculée par tranches sur le chiffre d’affaires HT réalisé durant le mois :

- 2 % pour la part du chiffre d’affaires strictement inférieure à 8 000 €

- 10 % pour la part du chiffre d’affaires comprise entre 8 000 € et 12 000 €

- 15 % pour la part du chiffre d’affaires supérieure ou égale à 12 000 €.

Cette commission a pour objectif principal de dynamiser l’équipe des commerciaux, afin d’atteindre un chiffre d’affaires mensuel HT minimum de 12 000 €.

Les informations nécessaires au calcul de la rémunération brute mensuelle des commerciaux sont issues de la base de données : une requête permet d’obtenir la table (REPVENTES) récapitulant les ventes des commerciaux pour un mois donné.

L’algorithme principal fourni en Annexe C, permet de calculer et d’afficher le montant de la rémunération brute mensuelle d’un commercial.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Compléter sur l’Annexe C, la structure conditionnelle qui permet d’obtenir le montant des indemnités. |
| 3.2 | Le montant de la commission est obtenu grâce à une fonction dont le prototype est le suivant : Fonction Commission (CA : réel) : réel. Rédiger sur votre copie l’algorithme de la fonction Commission. |
| 3.3 | Compléter sur l’Annexe C, l’instruction de la ligne 120 qui permet de calculer le montant de la rémunération mensuelle brute en utilisant la fonction précédente. |
| 3.4 | Écrire, sur votre copie, les instructions algorithmiques à ajouter afin de calculer et d’afficher le montant total des rémunérations brutes mensuelles versées aux commerciaux. Numéroter chaque ligne de façon à indiquer clairement l’insertion des instructions. Remarque sur l’insertion de lignes supplémentaires dans l’algorithme : Les lignes de l’algorithme présenté en annexe 1 sont numérotées de 10 en 10, ce qui permet d’intercaler 9 lignes supplémentaires entre 2 lignes existantes. Exemple : entre la ligne 30 et la ligne 40, peuvent être insérées les lignes 31, 32, 33, 34 …38, 39. Le numéro de la ligne indique l’endroit où celle-ci s’insérera dans l’algorithme; il est donc indispensable pour situer l’instruction.. |

### Dossier 4 Étude de rentabilité

Annexes à exploiter :

- Annexe 3 :	Fiche technique – Nomenclature des chauffe-eau

- Annexe 6 :	Coûts d’achat des pièces

M. GUY vient d’avoir connaissance du résultat de la société CESA pour l’exercice 2004 : bénéfice de 32 400 €. Il souhaite l’analyser afin de savoir quel est le résultat obtenu sur chacun des produits vendus.

Quantités vendues en 2004 :

- CES080 : 400 modèles à 595 € HT l’unité,

- CES200 : 600 modèles à 900 € HT l’unité.

Pour réaliser la fabrication de ses produits, la société mobilise divers moyens matériels et humains nécessaires à l’exploitation de son atelier.

Parmi ceux-ci figurent des équipements, de l’outillage et des matériels dont la valeur d’acquisition HT s’élève à 80 000 €.

L’ensemble des moyens matériels est amorti linéairement sur 5 années.

Les contrats de travail stipulent que les rémunérations mensuelles brutes des salariés sont respectivement de :

- 2 100 € pour le gérant,

- 1 000 € pour chaque commercial (au nombre de trois),

- 1 200 € pour la secrétaire-comptable et le coursier-magasinier qui ont le même salaire,

- 1 500 € pour chaque opérateur-monteur (au nombre de deux).

Les charges patronales s’élèvent à 40 % de la masse salariale par mois.

À partir des versements effectués en 2004, on estime la part variable de la rémunération des commerciaux à 75 € par chauffe-eau vendu.

Le coût relatif à la pose et à l’installation de chaque chauffe-eau est de :

- 30 € pour un modèle CES080,

- 45 € pour un modèle CES200.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 4.1. | En utilisant les Annexes 3 et 6, justifier le coût d’achat des pièces de 303 € pour le CES080 et de 530 € pour le CES200. |
| 4.2. | Calculer le montant des charges variables unitaires et totales par modèle. |
| 4.3. | Sachant que les charges fixes sont réparties à raison de 40 % pour le modèle CES08 et de 60 % pour le modèle CES200, retrouver le montant total des charges fixes par modèle (76 960 € pour le CES080 et 115 440 € pour le CES200). |
| 4.4. | Sachant que la marge totale sur charges variables pour le modèle CES080 est de 74 800 € et pour le modèle CES200 de 150 000 €, calculer le résultat total et unitaire par modèle. |
| 4.5. | Au vu des résultats obtenus à la question 4.4, quels commentaires pouvez-vous faire ? Quelles propositions pourriez-vous formuler au gérant M. GUY ? |

### Annexe 1 : Dictionnaire des données

| Code | Signification | Type |
| --- | --- | --- |
| NumCo | Numéro du commercial | Numérique : Entier |
| NomCo | Nom du commercial | Texte |
| PrenomCo | Prénom du commercial | Texte |
| Fixe | Montant du salaire fixe du commercial | Numérique : réel |
| LibZone | Libellé de la zone géographique | Texte |
| NumCom | Numéro de la commande | Numérique : entier |
| DateCom | Date de passation de la commande | Date : jj/mm/aaaa |
| DelaiFab | Délai de fabrication de la commande en nombre de jours | Numérique : entier |
| MontTotHT | Montant total hors taxe de la commande | Numérique : réel |
| RefModele | Référence du modèle de chauffe-eau | Texte : 6 caractères |
| Designation | Désignation du chauffe-eau et caractéristiques | Texte |
| PxVenteHT | Prix de vente hors taxe | Numérique : réel |
| QteCom | Quantité de chauffe-eau commandés | Numérique : entier |
| NumCli | Numéro du client | Numérique : entier |
| NomCli | Nom du client ou raison sociale | Texte |
| AdrCli | Adresse du Client | Texte |
| VilleCli | Ville du client | Texte |
| CpCli | Code postal du client | Texte |
| TelCli | Téléphone du client | Texte : 10 caractères |
| NumArtis | Numéro de l’artisan installateur | Numérique : entier |
| NomArtis | Nom de l’artisan | Texte |
| PrenomArtis | Prénom de l’artisan | Texte |
| AdrArtis | Adresse de l’artisan | Texte |
| VilleArtis | Ville de l’artisan | Texte |
| CpArtis | Code postal de l’artisan | Texte |
| TelArtis | Numéro de téléphone de l’artisan | Texte : 10 caractères |

### Annexe 2 : Factures des fournisseurs

Remarque : N/Ref : Référence du fournisseur	V/Ref : Référence de CESA

| TechnoSolaire |  |  | Le 10 /01/2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZI Rivière Roche D2 |  |  | ##### Facture N° F123 |  |  |
| 97200 Fort de France |  |  | DOIT |  |  |
|  |  |  |  | CESA |  |
|  |  |  |  | ZI de Kerlys 97200 Fort de France |  |
| N/Ref | V/Ref | Désignation | Q | PU | Montant |
| 204 | PC01 | Petit caisson isolé | 30 | 75,00 | 2250,00 |
| 147 | PR01 | Petit réservoir de 80 litres | 10 | 100,00 | 1000,00 |
|  |  |  | Montant total hors taxe |  | 3250,00 |
|  |  |  | TVA à 5,5% |  | 178,75 |
|  |  |  | Net à payer |  | 3428,75 |
| TechnoSolaire |  |  | Le 15/02/2005 |  |  |
| ZI Rivière Roche D2 |  |  | ###### Facture N° F155 |  |  |
| 97200 Fort de France |  |  | DOIT |  |  |
|  |  |  |  | CESA |  |
|  |  |  |  | ZI de Kerlys 97200 Fort de France |  |
| N/Ref | V/Ref | Désignation | Q | PU | Montant |
| 326 | PF01 | Patte de fixation du caisson | 12 | 1,95 | 23,40 |
| 865 | VP01 | Vis inox de pression d 6 mm | 10 | 0,07 | 0,70 |
|  |  |  | Montant total hors taxe |  | 24,10 |
|  |  |  | TVA à 5,5% |  | 1,33 |
|  |  |  | Net à payer |  | 25,43 |
| SolarComposants |  |  | Le 28/02/2005 |  |  |
| ZI Jambette |  |  | ##### Facture N° F123 |  |  |
| 97232 Lamentin |  |  | DOIT |  |  |
|  |  |  |  | CESA |  |
|  |  |  |  | ZI de Kerlys 97200 Fort de France |  |
| N/Ref | V/Ref | Désignation | Q | PU | Montant |
| D18 | PF01 | Patte de fixation du caisson | 12 | 1,92 | 23,04 |
|  |  |  | Montant total hors taxe |  | 23,04 |
|  |  |  | TVA à 5,5% |  | 1,27 |
|  |  |  | Net à payer |  | 24,31 |

### Annexe 3 : Fiche technique – Nomenclature des chauffe-eau

| Ref. | Désignation des pièces | CES080 | CES200 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC01 | Petit Caisson isolé | 1 | 0 |
| GC01 | Grand Caisson isolé | 0 | 1 |
| PR01 | Petit réservoir de 80 litres | 1 | 0 |
| GR01 | Grand réservoir de 200 litres | 0 | 1 |
| PV01 | Petite vitre avec parclose d’étanchéité | 1 | 0 |
| GV01 | Grande vitre avec parclose d’étanchéité | 0 | 1 |
| EH01 | Embout de raccordement hydraulique | 2 | 2 |
| PF01 | Patte de fixation du caisson | 4 | 6 |
| VP01 | Vis inox de pression diamètre 6 mm | 16 | 24 |
| GS01 | Groupe de sécurité hydraulique | 1 | 1 |

### Annexe 4 : Compléments du dictionnaire des données

| Code | Signification | Type |
| --- | --- | --- |
| RefPiece | Référence pièce | Texte |
| RefFour | Référence pièce auprès du fournisseur | Texte |
| DesPiece | Désignation pièce | Date |
| QteComp | Quantité de pièces entrant dans la composition d’un chauffe-eau | Entier |
| StAlerte | Stock d’alerte pour une pièce donnée | Entier |
| NumFour | Numéro du fournisseur | Entier |
| NomFour | Nom du fournisseur | Texte |
| AdFour | Adresse du fournisseur | Texte |
| VilleFour | Ville du fournisseur | Texte |
| CpFour | Code postal du fournisseur | Texte |
| NumFacFour | Numéro de facture du fournisseur | Texte |
| NumFac | Numéro de facture interne | Texte |
| Qteachat | Quantité de pièces achetées auprès d’un fournisseur | Entier |
| PuAchat | Prix unitaire d’achat d’une pièce auprès d’un fournisseur | Réel |
| DateFac | Date d’achat de pièces | Date |

### Annexe 5 : Graphe MPM d’une installation

Début

0

0

Date de début  au plus tôt

Date de début au plus tard

Durée de la tâche

0

A

0

0

1

2

B

1

1

C

3

3

E

9

9

3

5

1

2

4

H

16

16

G

12

12

D

4

4

I

18

18

Nom de la tâche

5

1

3

F

9

11

Fin

21

21

### Annexe 6 : Coûts d’achat des pièces

| Ref. | Désignation des pièces | Coût HT |
| --- | --- | --- |
| PC01 | Petit Caisson isolé | 85,00 |
| GC01 | Grand Caisson isolé | 140,20 |
| PR01 | Petit réservoir de 80 litres | 115,00 |
| GR01 | Grand réservoir de 200 litres | 200,00 |
| PV01 | Petite vitre avec parclose d’étanchéité | 84,00 |
| GV01 | Grande vitre avec parclose d’étanchéité | 164,00 |
| EH01 | Embout de raccordement hydraulique | 0,20 |
| PF01 | Patte de fixation du caisson | 3,00 |
| VP01 | Vis inox de pression diamètre 6 mm | 0,10 |
| GS01 | Groupe de sécurité hydraulique | 5,00 |

### Annexe A : Schéma conceptuel des données (à compléter et à rendre avec la copie)

CLIENT

COMMANDE

#### NumCom

DateCom

DelaiFab

MontTotHT

1,N

EFFECTUER

#### NumCli

NomCli

AdrCli

VilleCli

CpCli

TelCli

1,1

1,1

INSTALLER

SUIVRE

ARTISAN

1,N

1,N

NumArtis

NomArtis

PrenomArtis

AdrArtis

VilleArtis

CpArtis

TelArtis

COMPORTER

QteCom

1,N

0,N

COMMERCIAL

CHAUFFE-EAU

#### NumCo

NomCo

PrenomCo

Fixe

LibZone

#### RefModele

#### Designation

PxVenteHT

### Annexe A : Schéma conceptuel des données (à compléter et à rendre avec la copie)

EFFECTUER

SUIVRE

COMPORTER

QteCom

CLIENT

#### NumCli

NomCli

AdrCli

VilleCli

CpCli

TelCli

COMMANDE

#### NumCom

DateCom

DelaiFab

MontTotHT

1,N

COMMERCIAL

#### NumCo

NomCo

PrenomCo

Fixe

LibZone

1,N

CHAUFFE-EAU

#### RefModele

#### Designation

PxVenteHT

1,1

1,N

0,N

1,1

INSTALLER

ARTISAN

NumArtis

NomArtis

PrenomArtis

AdrArtis

VilleArtis

CpArtis

TelArtis

1,N

Annexe B : Schéma relationnel ### (à compléter et à rendre avec la copie)

COMMERCIAL	(	NumCo, NomCo, PrenomCo, Fixe, LibZone

NumCo :	clé primaire

ARTISAN	(	NumArtis, NomArtis, PrenomArtis, AdrArtis, VilleArtis, CpArtis, TelArtis

NumArtis :	clé primaire

COMMANDE	(	NumCom, DateCom, DelaiFab, MontTotHT, NumCli

NumCom :	clé primaire

NumCli :	clé étrangère en référence à NumCli de CLIENT

#### CLIENT	(	NumCli, NomCli, AdrCli, VilleCli, CpCli, TelCli, NumCo

NumCli :	clé primaire

NumCo :	clé étrangère en référence à NumCo de COMMERCIAL

Annexe B : Schéma relationnel ### (à compléter et à rendre avec la copie)

COMMERCIAL	(	NumCo, NomCo, PrenomCo, Fixe, LibZone

NumCo :	clé primaire

ARTISAN	(	NumArtis, NomArtis, PrenomArtis, AdrArtis, VilleArtis, CpArtis, TelArtis

NumArtis :	clé primaire

COMMANDE	(	NumCom, DateCom, DelaiFab, MontTotHT, NumCli

NumCom :	clé primaire

NumCli :	clé étrangère en référence à NumCli de CLIENT

#### CLIENT	(	NumCli, NomCli, AdrCli, VilleCli, CpCli, TelCli, NumCo

NumCli :	clé primaire

NumCo :	clé étrangère en référence à NumCo de COMMERCIAL

Annexe C : Algorithme principal ### ( à compléter et à rendre avec la copie)

ALGO Principal

Table REPVENTES contenant

Enregistrement

NumCo :	Entier	/* Numéro du commercial

NomCo :	Chaîne de caractères	/* Nom du commercial

PrenomCo :	Chaîne de caractères	/* Prénom du commercial

Fixe :	Réel	/* Montant du fixe du commercial

LibZone :	Chaîne de caractères	/* Zone de travail

VentesHT :	Réel 	/* Montant des ventes mensuelles HT

Fin Enregistrement

VARIABLES

IndFrais:	Réel	/* Montant de l’indemnité mensuelle de frais

MtRem :	Réel	/* Montant de la rémunération mensuelle brute du commercial

10	DÉBUT

20	OUVRIR (REPVENTES)

30	LIRE (REPVENTES)

40	TANT QUE NON-FIN-DE (REPVENTES) FAIRE

50	SI	REPVENTES.LibZone = "Nord"

60	ALORS	IndFrais  140

70	SINON	…………………………………….

80	……………………………………….

90	……………………………………….

100	……………………………………….

110	FIN SI

120	MtRem  ……………………………………….

130	AFFICHER "La rémunération brute du commercial  ", REPVENTES.NomCo," est de ", MtRem

140	LIRE (REPVENTES)

150	FIN TANT QUE

160	FERMER (REPVENTES)

170	FIN

Annexe C : Algorithme principal ### ( à compléter et à rendre avec la copie)

ALGO Principal

Table REPVENTES contenant

Enregistrement

NumCo :	Entier	/* Numéro du commercial

NomCo :	Chaîne de caractères	/* Nom du commercial

PrenomCo :	Chaîne de caractères	/* Prénom du commercial

Fixe :	Réel	/* Montant du fixe du commercial

LibZone :	Chaîne de caractères	/* Zone de travail

VentesHT :	Réel	/* Montant des ventes mensuelles HT

Fin Enregistrement

VARIABLES

IndFrais:	Réel	/* Montant de l’indemnité mensuelle de frais

MtRem :	Réel	/* Montant de la rémunération mensuelle brute du commercial

10	DÉBUT

20	OUVRIR (REPVENTES)

30	LIRE (REPVENTES)

40	TANT QUE NON-FIN-DE (REPVENTES) FAIRE

50	SI	REPVENTES.LibZone = "Nord"

60	ALORS	IndFrais  140

70	SINON	…………………………………….

80	……………………………………….

90	……………………………………….

100	……………………………………….

110	FIN SI

120	MtRem  ……………………………………….

130	AFFICHER "La rémunération brute du commercial  ", REPVENTES.NomCo," est de ", MtRem

140	LIRE (REPVENTES)

150	FIN TANT QUE

160	FERMER (REPVENTES)

170	FIN