Dossier 1 : Modélisation du trafic en Manche

| 1.1 | Compléter les cardinalités manquantes des associations … |
| --- | --- |

| Entité | Association | Card. | Justification (non demandée) |
| --- | --- | --- | --- |
| Membre | Commander | 0,1 | Un membre d’équipage peut ne pas être commandant, ou alors il est commandant d’un seul navire pour la période actuelle |
| Navire | Commander | 1,1 | Un navire est commandé par une seule personne |
| Membre | Naviguer | 1,n | Un membre d’équipage navigue sur au moins un navire |
| Navire | Naviguer | 1,n | Sur un navire, il y a au moins un membre d’équipage |
| Date | Naviguer | 1,n | A une date donnée, il y a au moins un membre d’équipage sur au moins un navire |
| Navire | Posséder | 1,n | Un navire transporte au moins une cargaison |
| Fiche de cargaison | Posséder | 1,1 | Une fiche de cargaison ne correspond qu’à un seul navire |
| Navire | Correspondre | 1,n | Un navire fait au moins un déplacement |
| Fiche de déplacement | Correspondre | 1,1 | Une fiche ne concerne qu’un seul navire |

| 1.2 | Placer sur le SCD la donnée quantité transportée |
| --- | --- |

Cette propriété doit être placée dans l’association COMPORTER, car une fiche « précise les quantités transportées selon le type de cargaison »

| 1.3 | L’identifiant de l’entité « Membre de l’équipage » sous semble-t-il judicieux ? |
| --- | --- |

NON, car l’utilisation d’un n° Insee comme identifiant est interdit par la Cnil pour les traitements automatisés d’informations nominatives, il aurait mieux valu choisir une propriété telle que Matricule, par exemple.

| 1.4 | Sur votre copie, présenter le complément du schéma relationnel pour les relations « Fiche de déplacement » et « Port » |
| --- | --- |

FICHE DE DÉPLACEMENT (CodeDep, DateDépart, DateArrivée, MMSI, PortNumDépart, PortNumArrivée)

CodeDep : Clé primaire

MMSI : clé étrangère en référence à MMSI dans NAVIRE

PortNumDépart : clé étrangère en référence à PortNum

PortNumArrivée : clé étrangère en référence à PortNum

PORT (PortNum, PortNom, PortVille, PortPays, PortTéléphone)

PortNum : clé primaire

| 1.5 | Écrire dans le formalisme de votre choix les requêtes permettant de répondre aux attentes de Paul Garath |
| --- | --- |

- la liste des navires (nom) classés par ordre alphabétique de leur nom

SELECT NavNom

FROM Navire

ORDER BY NavNom

- la liste des navires (nom et pavillon) dont le nom commence par A et dont le type flotteur est le n° 1

SELECT NavNom, NavPavillon

FROM Navire

WHERE CodeF = 1

AND NavNom LIKE “A%”

- Le nombre de navires par nationalité d’armateur

SELECT ArmNationalité, COUNT(MMSI)

FROM Navire, Armateur

WHERE Navire.ArmMatricule = Armateur.ArmMatricule

GROUP BY ArmNationalité

| 1.5 | Retrouver la demande de Paul Garath à laquelle répond cette requête |
| --- | --- |

La liste des armateurs (nom, prénom, adresse complète, nationalité) auxquels appartiennent des navires de commerce de type A de nationalité française.

| 1.6 | En se référant à l’annexe A et en respectant le formalisme de la boîte à outils de l’annexe 3, présenter sur votre copie l’interface de saisie du contenu d’une cargaison |
| --- | --- |

Dossier 2 : Choix d’investissement sur une grue de levage

| 2.1 | Compléter sur l’annexe B le tableau 1 qui permet d’obtenir la valeur actuelle nette de la grue routière. Justifier les calculs réalisés. |
| --- | --- |

|  | Grue routière |
| --- | --- |
| Valeur de l’investissement | 200 000,00 |

| Années | Flux annuel contant de fin 2007 à fin 2016 |
| --- | --- |
| Recettes supplémentaires d’exploitation | 116 000,00 |
| Charges d’exploitation (hors DAmort) | 75 000,00 |
| Dotation aux amortissements 200 000 / 10 ans | 20 000,00 |
| Résultat d’exploitation | 21 000,00 |
| Impôt sur les bénéfices | 7 000,00 |
| Résultat d’exploitation après impôt | 14 000,00 |
| Dotation aux amortissements | 20 000,00 |
| CAF non actualisée | 34 000,00 |

| Somme des flux actualisés 34 000 x (1 – 1,08-10) / 0,08 | 228 142,77 |
| --- | --- |
| Valeur de l’investissement | 200 000,00 |
| Valeur actuelle nette | 28 142,77 |

| 2.2 | Compléter sur l’annexe B le tableau 2 qui permet de déterminer la date à laquelle les capitaux investis sur l’autogrue seront récupérés. Justifier les calculs. |
| --- | --- |

| Calcul DRCI | Autogrue |  |
| --- | --- | --- |
|  | CAF non actualisées | Cumul des CAF |
| Année 2007 | 31 600 | 31 600 |
| Année 2008 | 31 600 | 63 200 |
| Année 2009 | 31 600 | 94 800 |
| Année 2010 | 31 600 | 126 400 |
| Année 2011 | 31 600 | 158 000 |
| Année 2012 | 31 600 | 189 600 |
| Année 2013 | 31 600 | 221 200 |

C’est donc au cours de l’année 2013 que l’on aura récupéré le capital investi.

360 x (200 000 – 189 600) / 31 600 = 118,5 autrement dit c’est au bout de 119 jours en 2013, soit 3 mois et 29 jours.

La date correspondante est donc le 29 avril 2013.

| 2.3 | Choisir l’investissement le plus rentable en utilisant les résultats obtenus et fournis précédemment. |
| --- | --- |

Critère VAN

VAN de l’autogrue = 20 670

VAN de la grue routière = 28 143

On choisirait donc la grue routière, car c’est l’investissement pour lequel la VAN est la plus élevée.

Critère DRCI

Date de l’autogrue = 29 / 04 / 2013

Date de la grue routière = 18 / 09 / 2012

On choisirait donc la grue routière, car c’est l’investissement pour lequel le délai de récupération est le plus court.

Dossier 3 : Étude de rentabilité de l’entrepôt

| 3.1 | Concevoir le compte de résultat différentiel prévisionnel permettant de faire apparaître la marge sur coût variable et le résultat |
| --- | --- |
| 3.2 | Calculer le taux de marge sur coût variable pour l’année 2007 |

| Éléments | Montants | % |
| --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires * | 3 150 000 | 100 |
| Charges variables ** | 2 016 000 |  |
| Marge sur coût variable | 1 134 000 | 36 |
| Charges fixes | 900 000 |  |
| Résultat | 234 000 |  |

* 2 000 containers x 70% x 360 jours x 6,25 €

** 2 000 containers x 70% x 360 jours x 4 €

| 3.3 | Calculer le seuil de rentabilité en euros et en nombre de containers par jour |
| --- | --- |

SR = Coût fixe / taux de marge sur coût variable = 900 000 / 0,36 = 2 500 000 €

2 500 000 / (6,25 x 360) = 1 111,11 soit 1 112 containers par jour

| 3.4 | Analyser les différentes composantes de l’évolution du résultat entre 2007 et 2008 |
| --- | --- |

Marge sur CV = 2 000 containers x 90% x 360 jours x (6,25 € - 4,75 €) = 972 000

La M/CV a diminué car le chiffre d’affaire par container est resté inchangé alors que les charges variables par container ont augmenté.

| 3.5 | Pour 2008 déterminer le nouveau taux de remplissage et le nombre journalier de containers qu’il faudrait stocker pour réaliser un résultat représentant 30% des charges fixes. |
| --- | --- |

Résultat = 900 000 x 30% = 270 000

Marge sur coût variable 	= Résultat + Coût fixe = 1 170 000

= 2000 containers x taux x 360 jours x 1,50 €

taux = 1 170 000 / (2000 x 360 x 1,5) = 108,3 %

soit 2 167 containers par jour

Le taux de remplissage ne peut pas dépasser 100 %.

Ce résultat ne pourrait pas être atteint avec les données actuelles tant en ce qui concerne le prix de location que les charges variables.

Dossier 4 : Projet de création d’un logiciel de gestion de l’entrepôt

| 4.1 | Indiquer sur votre copie la liste des tâches critiques |
| --- | --- |

Le chemin critique est A B C E F H J L M

| 4.2 | Cette nouvelle situation a-t-elle une conséquence sur la durée globale du projet ? Justifier. |
| --- | --- |

Si la tâche H dure 40 heures au lieu de 50, la tâche J commencera au plus tôt en 270 et la tâche L pourrait commencer au plus tôt en 315.

Mais la tâche L a aussi comme antécédent la tâche K et ne peut donc commencer avant 320 (255 + 65).

La tâche L ne pourra donc commencer finalement qu’en 320 au lieu de 325 comme actuellement, comme elle fait partie du chemin critique, cette avance de 5 heures se répercutera sur la durée totale du projet qui finira donc au bout de 395 heures au lieu de 400.

| 4.3 | De quel logiciel doivent être munis les postes clients pour accéder à un intranet ? |
| --- | --- |

Comme il est rappelé dans l’annexe 7, il suffit pour les postes clients de disposer d’un navigateur Internet pour accéder à l’intranet.

| 4.4 | Quels sont les serveurs indispensables au fonctionnement d’un intranet ? |
| --- | --- |

Ils sont évoqués dans l’annexe 7 :

- Serveur web ou internet

- Serveur de base de données

Dossier 5 : Gestion des containers de l’entrepôt

| 5.1 | Compléter les pointillés des lignes 110, 220 et 250 de l’annexe C, lignes relatives à la gestion du fichier Entrepôt |
| --- | --- |

110 lire tuple ENTREPOT

permet de se placer sur la première ligne de la table ENTREPOT

220 lire tuple ENTREPOT

permet de passer à la ligne suivante de la table ENTREPOT

250 fermer ENTREPOT

permet de fermer la table ENTREPOT

| 5.2 | Sur votre copie, détailler la trace de l’algorithme (Annexe C) avec le jeu d’essai fourni en annexe 8 et donner le contenu des variables max et cpt en fin d’exécution de l’algorithme. |
| --- | --- |

cpt = 0

max = 0

| EOF | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponible | Vrai | Vrai | Faux | Vrai | Faux | Faux | Vrai | Vrai | Vrai | Faux |  |
| Max |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Cpt | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |

À la fin de l’exécution de l’algorithme MAX contient la valeur 3 et CPT la valeur 0.

| 5.3 | Compléter l’annexe C pour répondre aux besoins de M. Dunard - Afficher le nombre total d’emplacements disponibles |
| --- | --- |

Le nombre total d’emplacements disponibles sera obtenu en faisant un compteur qui sera incrémenté chaque fois que DISPONIBLE contient Vrai.

Nouvelle variable

nbdispo	Entier

Nouvelles lignes

125	nbdispo  0				{mise à zéro du compteur}

205	nbdispo  nbdispo + 1		{cumul}

245	Afficher « Nombre d’emplacements disponibles » ; nbdispo

| 5.3 | Compléter l’annexe C pour répondre aux besoins de M. Dunard - Afficher le taux de remplissage de l’entrepôt |
| --- | --- |

Le taux de remplissage de l’entrepôt est obtenu en divisant le nombre d’emplacements disponibles par le nombre total d’emplacements.

Nouvelles variables

nbempl	Entier

Nouvelles lignes

126	nbempl  0				{mise à zéro du compteur}

145	nbempl  nbempl + 1		{cumul}

246	Afficher « taux de remplissage » ; 100 x nbdispo / nbempl ; « % »